АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ От 06 февраля 2012 г. № 25-р с. Воскресенское

О проведении противопаводковых

мероприятий и мерах по обеспечению

безаварийного пропуска паводка 2012 года

В целях организации проведения работ по безаварийному пропуску паводка 2012 года, предотвращения разрушения плотин прудов и водохранилищ, мостов, гидротехнических сооружений, линий электропередач и связи, строений и других сооружений, обеспечивающих безопасную деятельность сельскохозяйственного производства, жизнедеятельности людей и животных, руководствуясь ст. 45 Устава муниципального района.

Образовать районную паводковою комиссию в составе:

Матвеев А.В. - заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ, транспорту и связи  -председатель комиссии;

Янушко С.С. - начальник отдела сельского хозяйства — заместитель председателя комиссии;

Недогорский С.В. - заместитель начальника ОП «в составе МО МВД РФ «Саратовский» майор полиции - заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Мазанов В.Ю. - ведущий специалист ГО и ЧС администрации Воскресенского муниципального района — секретарь паводковой комиссии.

Члены комиссии:

Полуцыган О.А. - ООО «Воскресенск – Сервис» (по согласованию);

Данилевский А.В. - начальник ПЧ 36 по охране с. Воскресенское (по согласованию);

Павлов С.Г. - начальник отделения инспекции ГПН по ВМР (по согласованию);

Чупильник А.М. - главный врач МУЗ «Воскресенская ЦРБ»;

Асаинов Р.Р. - начальник Воскресенского РЭС (по согласованию);

Тепляков А.В. - начальник газового участка Треста «Вольскмежрайгаз» (по согласованию);

Павлов А.В. - начальник ЛТЦ (по согласованию);

Абибов А.К. - руководитель ООО «Магистраль» (по согласованию);

Геллер Л.А. - начальник ОЛТЦ — 5 (по согласованию);

Анисимова В.К. - менеджер офисных продаж страхового отдела с. Воскресенское (по согласованию);

Лебедев Д.В. - начальник насосной станции № 4 «Трансаммиак» (по согласованию);

Макарихин А.А. - глава администрации Воскресенского МО (по согласованию);

Сайгушкина С.А. - и.о. главы администрации Синодского МО (по согласованию);

Аристов Н.А. - глава администрации Елшанского МО (по согласованию);

Ширшов В.А. – государственный инспектор территориального отдела охраны окружной среды и природопользования Саратовской области (по согласованию)

Иванова В.Н. – ведущего инженера ЦТЭ Приволжского филиала ОАО «Рстелеком» (по согласованию).

- Комиссии разработать мероприятия по обеспечению пропуска паводковых вод в 2012 году в срок до 10 февраля 2012 года.

- Рекомендовать:

- главам администраций муниципальных образований создать в срок до 10 февраля 2012 года паводковые комиссии  для обеспечения пропуска паводка и также спасательные отряды (6-8 человек с техническими средствами) в каждом селе для оказания помощи населению при паводке.  Состав комиссий и спасательных отрядов представить в районную паводковую  комиссию в срок до  14 февраля 2012 года;

- руководителям предприятий, учреждений и организаций в срок до 14 февраля 2012 года представить в районную паводковую комиссию мероприятия по проведению паводка 2012 года; (РЭС, ЛТУ, ООО «Магистраль», ООО «Воскресенск - Сервис», Воскресенский участок «Вольскмежрайгаз»)

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации ВМР                                                             А.И. Данилов

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Воскресенского

муниципального района

___________А.И. Данилов

«06» февраля 2012г.

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод по

Воскресенскому муниципальному району в 2012 году

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание комиссии по обеспечению пропуска паводка под председательством глав муниципальных образований | до 10.02.2012г. 2-23-82 26-5-17 2-41-33 | Главы администраций МО |
| 2 | Провести осмотр всех ГТС, мостов на территории района и составить План мероприятий по предохранению и утвердить на заседании паводковой комиссии | до 10.03.2012г. | Главы администраций МО, организации ответственные за содержание мостов ГТС |
| 3 | Провести работы по очистки от снега и льда, водоотводных каналов, очистка отверстий труб, на дорогах, мостах, водоотводных каналах | до 10.03.2012г. | Главы администраций МО, организации, ответственные за содержание мостов, балансодержатели ГТС, ООО «Магистраль» |
| 4 | Укрепить при необходимости мостовые опоры | до 10.03.2012г. | Организации ответственные за содержание мостов |
| 5 | Укрепить опоры линий электропередач и установить систематическое наблюдение за весь период | весь период | РЭС 2-29-41 |
| 6 | Создать у мостов и платин аварийные запасы местных строительных материалов (песок, щебень, грунт) | до 10.03.2012г. | Главы администраций МО ООО «Магистраль» |
| 7 | Установить во время паводка круглосуточное дежурство аварийных бригад во всех МО Воскресенского МР | весь период | Главы администраций МО |
| 8 | В период прохождения паводка запретить проезд всех видов транспорта по затопленным мостам | весь период | Главы администраций МО, ОП «в составе МО МВД РФ «Саратовский» |
| 9 | Создать необходимые запасы топлива | до 10.03.2012г. | Главы администраций МО |
| 10 | Разработать план перевода из предполагаемых к затоплению сел (Ново-Алексеевка, Подгорное) | до 10.03.2012г. | Главы администраций МО |
| 11 | Обеспечить запасом продуктов первой необходимости все магазины сел района | до 10.03.2012г. | ООО «Волжанка» Главы администраций МО, отдел экономики |
| 12 | Главному врачу ЦРБ, главному специалисту-эксперту ТО Управления Роспотребнадзора в Вольском районе разработать комплексные мероприятия по медицинскому обеспечению в период паводка 2012 года, оказание врачебной помощи пострадавшим, особое внимание сосредоточить на решение задач по предупреждению возникновения инфекционных заболеваний, связанных с ухудшением санитарно-гигиенической и противоэпидемической обстановки в указанный период | весь период | Главный врач ЦРБ. |
| 13 | В случае стихийных бедствий, вызванных подтоплением, привлечь местное население к выполнению аварийно-спасательных работ | весь период | Главы администраций МО |
| 14 | Принять меры к предупреждению подтопления объектов животноводства и сельхозпроизводства | до 10.03.2011г. | Главы администраций МО, руководители КФХ |
| 15 | Обеспечить уборку минеральных удобрений в зоне возможного подтопления | до 10.03.2012г. | Руководители хозяйств, КФХ |
| 16 | Обеспечить контроль за состоянием плотин, при необходимости обеспечить пруды водоотводными каналами | до 10.03.2012г. | Главы администраций МО, руководители хозяйств |
| 17 | Обеспечить пропуск воды и очистку от снега опасных мест по трассе прохождения кабеля связи | до 10.03.2012г. | Начальник ЛТУ |

Ведущий специалист по

делам ГО и ЧС                                                      В.Ю. Мазанов